Zamawiający:

# KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

### W KATOWICACH

40-038 KATOWICE UL.LOMPY 19

REGON: 270-208-292					NIP: 634-013-79-13

Prowadzący sprawę: Zespół Zamówień Publicznych KWP

przy współpracy z Wydziałem Inwestycji i Remontów

Nr sprawy ZP-2310-102-96/07

tel. 0-32 200 20 50								fax 0-32 200 20 60

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego

I.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - wykonawczej   
i kosztorysowej remontu budynku Komisariatu I Policji przy ul. 3 Maja 53, Zabrze.

CPV 74222000-1 usługi w zakresie projektowania architektonicznego.

Wykonywana dokumentacja techniczna powinna uwzględniać wszystkie przepisy i wytyczne w tym zakresie. Projekt  powinien uwzględniać wszystkie branże budowlane, instalacyjne: wod- kan., c.o, wentylacja, elektryczna, logiczna i łączności.

Kubatura 5000 m³

Obiekt jest pod ochroną konserwatora zabytków. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia jest zobowiązany do uzyskania wszelkich wymaganych pozwoleń wraz z akceptacją dokumentacji przez konserwatora zabytków.

Zamawiający przewiduje zebranie wykonawców w celu umożliwienia zapoznania się wykonawców                    z przedmiotem zamówienia. Zebranie odbędzie się w Komisariacie I Policji przy ul. 3 Maja 53 w Zabrzu              w dniu 11.06.2007r.  o godz.10.00. Obecność wykonawców w zebraniu nie jest obowiązkowa.

II.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.  	Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania   zamówienia  w terminie 20 tygodni od dnia podpisania umowy.

2.    Koncepcję  funkcjonalno – użytkową  budynku w 2 egzemplarzach,  Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia przez Zamawiającego w terminie  4  tygodni od dnia podpisania umowy.

3.	Kompleksową dokumentację  projektowo – wykonawczą i kosztorysową wraz z innymi opracowaniami oraz wymaganymi pozwoleniami wykona w terminie 16  tygodni od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego koncepcji przebudowy.

III.OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

1.O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają wymogi z art. 22 ust. 1 ustawy pzp

- nie podlegają  wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych;

- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. dysponują osobami posiadającymi wymagane przepisami prawa budowlanego uprawnienia projektowe niezbędne do zrealizowania   zamówienia,  a także posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do  właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego.

2.Dokonanie oceny spełnienia warunków odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. IV SIWZ wg formuły „spełnia – nie spełnia ”.

- IV.	WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 	CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 	WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO.

A)	Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

1.	Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 	gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 	działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku spółki cywilnej dokumenty rejestrowe współwłaścicieli spółki.

2.	Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia  posiadają wymagane uprawnienia. Należy załączyć do oferty uprawnienia projektowe niezbędne do zrealizowania zamówienia oraz aktualne zaświadczenie na dzień składania ofert potwierdzające członkostwo w Okręgowej Izbie Architektów lub Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

B)	Na potwierdzenie spełnienia wymagań zamawiającego na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp 	wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- Formularz  ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ;

V.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  Z WYKONAWCAMI  ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ  I DOKUMENTÓW,  A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy będą przekazywać faksem.

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu 
i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

3. Przesyłanie wszelkich informacji, oświadczeń, zaświadczeń drogą faksową może odbywać się tylko w dniach urzędowania Komendy w godzinach 7.30 – 15.30

4.	Wszelkie zapytania do siwz należy przesyłać na adres: email: zamowienia@slaska.policja.gov.pl
lub nr faksu 032 200-20-60.

VI.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający nie przewiduje wadium

VII.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1.Wykonawca  związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VIII.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.	Ofertę  stanowi formularz  ofertowy ( załącznik nr 1 do SIWZ ) , dokumenty wymienione w pkt. IV SIWZ oraz wycena brutto poszczególnych elementów dokumentacji projektowej.

2.	Ofertę należy przygotować na piśmie, w języku polskim, czytelnie pismem odręcznym lub maszynowym. Oferta musi być  podpisana przez osoby uprawnione. Osoba uprawniona to osoba, która jest wymieniona     w dokumencie określonym pkt. IVA ppkt 1 lub pkt. VIII ppkt 5,6 SIWZ.

3. Zaleca się ponumerowanie stron oferty wraz z załącznikami oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart 	oferty i załączników.

4.	Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z 	oryginałem przez Wykonawcę (muszą być podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną w dokumentach 	rejestracyjnych firmy lub posiadającą pełnomocnictwo do dokonywania określonych czynności 	prawnych). Poświadczenie musi być opatrzone adnotacją "za zgodność z oryginałem".

5.	W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub osoby udzielające pełnomocnictwa) określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

6.	W przypadku Wykonawców występujących wspólnie do oferty należy załączyć pełnomocnictwo zgodnie  z art. 23 ust. 2 ustawy. Powyższy obowiązek ustanowienia pełnomocnika dotyczy również  wspólników spółki cywilnej jako wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

7.	W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego 	niezbędnym jest wskazanie w ofercie, jaki zakres przedmiotu zamówienia będzie realizował każdy z uczestników konsorcjum.

8.	Zgodnie z art 96 ust.3,4 pzp wszystkie oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w odniesieniu, do których wykonawca składając ofertę zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Dokumenty zastrzeżone winny być opatrzone klauzulą: „Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 1993r. Nr 47 poz. 211 z późn. zm.)”. Należy załączyć je jako odrębną część, nie złączoną z ofertą w sposób trwały.

9.	Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki, zmiany muszą być parafowane przez osobę 	podpisującą ofertę (osobę uprawnioną).

10.Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako Partner Konsorcjum firm.

11.W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączy ich tłumaczenie na 	język polski, poświadczone przez wykonawcę.

IX.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

- Oferty należy złożyć w Zespole Zamówień Publicznych KWP w Katowicach przy ul. J. Lompy 19 blok „C”, piętro VII, pokój 735 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.06. 2007 r. do godz. 09.00

2.	Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.06.2007 r.  o godz. 09.30 w siedzibie Zamawiającego KWP    Katowice ul. Lompy 19 pokój 735 blok „C”.

3.  Oferta ma być złożona w kopercie, zabezpieczona przed otwarciem, zapewniająca jej nienaruszalność,     zaadresowana na Zamawiającego i oznaczona: Komenda Wojewódzka Policji Zespół Zamówień Publicznych 40-038 Katowice ul. J. Lompy 19 pokój 735 „Nr Sprawy: 2310-102-96/07 na “ Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – wykonawczej i kosztorysowej remontu budynku Komisariatu I Policji przy ul. 3 Maja 53, Zabrze. Nie otwierać przed komisyjnym otwarciem ofert.

4.  Wszystkie oferty otrzymane po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone oferentom zgodnie z art. 84   ust.2 ustawy bez względu na powód opóźnienia

X.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1. Cenę należy podać w złotych polskich. Wartości wyliczalne należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

2. Należy sporządzić wycenę  brutto poszczególnych elementów dokumentacji projektowej w związku
 z   treścią § 4 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

XI.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

- Kryteria i wagi:

Cena	waga  100   %

2. 		Ocena ofert

najniższa cena ofertowa  brutto    x 100 punktów

## Ilość pkt = 	cena  brutto ofertowa danej oferty

Ocena ofert będzie liczona w skali 100 punktowej. Oferta z najniższą cena uzyska 100 pkt. pozostałe oferty zostaną ocenione wg. wskazanego wzoru

XII.INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1.	Zgodnie z otrzymanym powiadomieniem Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zaproszony do podpisania umowy w siedzibie zamawiającego tj. Zespół   Zamówień Publicznych Katowice ul. Lompy 19 pokój nr 735.

2.	Termin podpisania umowy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych zostanie określony przy powiadomieniu.

3.	W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawców ubiegających się wspólnie
	o udzielenie zamówienia publicznego przed podpisaniem umowy konieczne jest przedłożenie umowy 	konsorcjum, która będzie regulować wzajemną współpracę wykonawców czyli zawiera postanowienia 	dotyczące m.in. realizacji poszczególnych części zamówienia,  sposobu dokonywania rozliczeń. Zgodnie z treścią art. 141 ustawy pzp wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady solidarnej odpowiedzialności zostały uregulowane art. 366 § 1 Kodeksu cywilnego.

4.	Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum) ma m.in.:

- upoważniać jednego z członków konsorcjum – Głównego Partnera – jako osobę prawną i reprezentującą go wskazaną osobę fizyczną, do występowania w imieniu każdego z pozostałych Partnerów we wszystkich sprawach związanych z umową;

- stwierdzać, że Partnerzy będą odpowiedzialni solidarnie za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji zamówienia;

- być zawarta na czas trwania umowy, aż do ostatecznego wygaśnięcia obowiązków i praw wobec zamawiającego;

- być zawarta w formie pisemnej

XIII.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie wymaga wniesienia należytego wykonania umowy.

XIV.ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJACY WYMAGA OD WYKONAWCY ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.

Postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia są zawarte w  załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy.

XV.POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJĄCYCH 	WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

1.	Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez  zamawiającego w toku 	postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na 	podstawie ustawy można  wnieść pisemny protest do zamawiającego.

2.			Protest należy wnieść do siedziby Zamawiającego tj .Zespół Zamówień Publicznych KWP,40-038 Katowice, ul. J.Lompy 19 pokój 735, piętro VII.

3	Przesyłanie protestu  drogą faksową może odbywa się tylko w dniach urzędowania Komendy w godzinach 7.30-15.30 na numer 032 2002060, tylko wtedy zostanie zachowany wymóg art. 180 ust. 2  ustawy.

XVI.OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA JEŻELIZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE 	OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.

XVII.MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTORYMI 	ZAMAWIAJACY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI 	ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XVIII.INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT. 3, ORAZ OKOLICZNOŚCIACH PO KTÓRYCH ZAISTNIENIU BĘDĄ ONE UDZIELANE

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

XIX.OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE.

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

XX.ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO.

Wszelkie informacje na temat niniejszego postępowania Wykonawca może znaleźć na n/w stronie internetowej Zamawiającego: www.policja.katowice.pl

XXI.INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walucie innej niż złoty polski [PLN].

XXII.WYSOKOŚC ZWROTU KOSZTOW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Katowice dnia  30-05-2007r.