Zamawiający:

# KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

### W KATOWICACH

40-038 KATOWICE UL.LOMPY 19

REGON: 270-208-292					NIP: 634-013-79-13

Prowadzący sprawę: Zespół Zamówień Publicznych KWP

przy współpracy z Wydziałem Inwestycji i Remontów

Nr sprawy ZP-2310-95-118/07

tel. 0-32 200 20 50								fax 0-32 200 20 60

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego

I.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo wykonawczej rozbiórki 	istniejącego budynku nr 11 i budowy nowego budynku dla potrzeb Wydziału konwojowego KWP na terenie OPP 	Katowice ul. Koszarowa 17.

Zakres: rozbiórka istniejącego budynku nr 11; wykonanie badań geologicznych terenu pod kątem możliwości 	posadowienia na nim budynku kilku kondygnacyjnego; pełnobranżowa dokumentacja projektowo- wykonawcza 	nowego budynku dla potrzeb Wydziału Konwojowego KWP; uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

CPV 74222000-1 usługi w zakresie projektowania architektonicznego.

Wykonywana dokumentacja techniczna powinna uwzględniać wszystkie przepisy i wytyczne w tym zakresie. Projekt  powinien uwzględniać wszystkie branże:

architektoniczną, konstrukcyjną, ogólnobudowlaną,instalacyjne: elektryczna, nisko prądowa,   sanitarne, wod. kan, co  wentylacji, klimatyzacji  oraz przyłączy do budynku co, wod.kan elektroenergetyczne, teletechniczne.

Kubatura ok 4000 m³

II.	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.	Termin  wykonania zamówienia 23 tygodnie  ( 161 dni ) od dnia podpisania umowy.

2   Opinia geologiczna wraz z koncepcją  funkcjonalno użytkowa nowego budynku  Projektant przedłoży

w terminie  6  tygodni od dnia podpisania umowy.

3.	Kompleksowa dokumentacja budowlana wykonawczo projektowo – kosztorysową wraz z innymi   	opracowaniami oraz wymaganymi pozwoleniami wykona w terminie 14  tygodni od dnia 	zaakceptowania 	przez Zamawiającego koncepcji przebudowy.

III.	OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 	OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

1.	O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy którzy :

- nie podlegają  wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych;

- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. dysponują osobami posiadającymi wymagane przepisami prawa budowlanego uprawnienia projektowe niezbędne do zrealizowania   zamówienia,  a także posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do  właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego.

2.	Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu  na podstawie 	załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń.

3.	W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunki 	formalne określone w art. 24 ustawy pzp musi spełniać każdy z członków konsorcjum. Jeśli jeden z nich 	nie 	spełnia choćby jednego warunku, całe konsorcjum będzie wykluczone z ubiegania się o zamówienie.

- IV.	WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 	CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 	WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO.

A)	Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

1.	Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 	gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 	działalności 	gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
	W 	przypadku spółki cywilnej dokumenty rejestrowe współwłaścicieli spółki.

2.	Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia  posiadają 	wymagane uprawnienia. Należy załączyć do oferty uprawnienia projektowe niezbędne do zrealizowania 	zamówienia oraz aktualne  zaświadczenie na dzień składania ofert potwierdzającym członkostwo w 	 właściwej okręgowej izbie samorządu zawodowego.

B)	Na potwierdzenie spełnienia wymagań zamawiającego na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp 	wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- Formularz  ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ;

- Wycena  brutto poszczególnych elementów dokumentacji projektowej.

V.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  Z WYKONAWCAMI  ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ  I DOKUMENTÓW,  A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy będą przekazywać faksem.

2.	Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub 	drogą elektroniczną 	 się za złożone w terminie, jeżeli uch treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie 	potwierdzona na piśmie.

3.	Przesyłanie wszelkich informacji, oświadczeń, zaświadczeń drogą faksową może odbywać się tylko w dniach 	urzędowania Komendy w godzinach 7.30 – 15.30

4.	Wszelkie zapytania do siwz należy przesyłać na adres: e’mail: zamowienia@slaska.policja.gov.pl lub nr faksu 
032 200-20-60.

VI.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający nie przewiduje wadium

VII.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1.Wykonawca  związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VIII.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.	Ofertę  stanowi formularz  ofertowy ( załącznik nr 1 ),dokumenty wymienione w pkt. IV SIWZ.

2.	Ofertę należy przygotować na piśmie, w języku polskim, czytelnie pismem odręcznym lub maszynowym.  	Oferta musi być  podpisana przez osoby uprawnione. Osoba uprawniona to osoba, która jest wymieniona w 	dokumencie 	określonym pkt. IV.A ppkt 1 lub pkt. VIII ppkt 5,6 SIWZ.

3. Zaleca się ponumerowanie stron oferty wraz z załącznikami oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart 	oferty i załączników.

4.	Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z 	oryginałem przez Wykonawcę (muszą być podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną w dokumentach 	rejestracyjnych firmy lub posiadającą pełnomocnictwo do dokonywania określonych czynności 	prawnych). 	Poświadczenie musi być opatrzone adnotacją "za zgodność z oryginałem".

5.	W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone 	pełnomocnictwo 	(oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub osoby udzielające 	pełnomocnictwa) określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

6.	W przypadku Wykonawców występujących wspólnie do oferty należy załączyć pełnomocnictwo 	zgodnie z 	art. 23 ust. 2 ustawy. Powyższy obowiązek ustanowienia pełnomocnika dotyczy również wspólników spółki 	cywilnej jako wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

7.	W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego 	niezbędnym jest wskazanie w ofercie, jaki zakres przedmiotu zamówienia będzie realizował każdy z 	uczestników konsorcjum.

8.	Zgodnie z art 96 ust.3,4 upzp  wszystkie oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne za 	wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 	nieuczciwej konkurencji, w odniesieniu, do których wykonawca składając ofertę zastrzegł, że nie mogą być one 	udostępnione innym uczestnikom postępowania. Dokumenty zastrzeżone winny być opatrzone klauzulą: „ Nie 	udostępniać innym uczestnikom postępowania. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 	art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 1993r. Nr 47 poz. 211 ) z późn. zm.)”. 	Należy załączyć je jako odrębną część , nie złączoną z ofertą w sposób trwały.

9.	Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki, zmiany muszą być parafowane przez osobę 	podpisującą ofertę (osobę uprawnioną).

10.	Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako Partner Konsorcjum firm.

11.W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączy ich tłumaczenie na 	język polski, poświadczone przez wykonawcę.

IX.	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

- Oferty należy złożyć w Zespole Zamówień Publicznych KWP w Katowicach przy ul. J. Lompy 19 blok „C”, piętro VII, pokój 735 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.06. 2007 r. do godz. 09.00

2.	Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu  22.06. 2007 r.  o godz. 09.30 w siedzibie Zamawiającego KWP    Katowice ul. Lompy 19 pokój 734 blok „C”.

3.	Oferta ma być złożona w kopercie, zabezpieczona przed otwarciem, zapewniająca jej nienaruszalność,     	zaadresowana na Zamawiającego i oznaczona: Komenda Wojewódzka Policji Zespół Zamówień Publicznych 	40-038 Katowice ul. J. Lompy 19 pokój 715 	„Nr Sprawy:  ZP-2310-95-118/07   na “Wykonanie 	pełnobranżowej dokumentacji projektowo wykonawczej rozbiórki istniejącego budynku nr 11 i budowy 	nowego budynku dla potrzeb Wydziału konwojowego KWP na terenie OPP Katowice ul. Koszarowa 17”.  	Nie otwierać przed 	komisyjnym otwarciem ofert.

4. Wszystkie oferty otrzymane po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone oferentom zgodnie 
	z art. 84 ust.2 ustawy bez względu na powód opóźnienia.

X.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1.	Cenę należy podać w złotych polskich. Wartości wyleczalne należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.
2.	Należy sporządzić wycenę  brutto poszczególnych elementów dokumentacji projektowej w związku z  treścią 	§ 4 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

XI.	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 	OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY 	OFERT.

- Kryteria i wagi:

Cena	waga  100   %

2. 		Ocena ofert

najniższa cena ofertowa  brutto    x 100 punktów

## Ilość pkt = 	cena  brutto ofertowa danej oferty

Ocena ofert będzie liczona w skali 100 punktowej. Oferta z najniższą cena uzyska 100 pkt. pozostałe oferty zostaną ocenione wg. wskazanego wzoru

XII.	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1.	Zgodnie z otrzymanym powiadomieniem wykonawca, którego oferta zostanie uznana za 	najkorzystniejszą 	zostanie zaproszony do podpisania umowy w siedzibie zamawiającego tj. Zespół Zamówień Publicznych 	Katowice ul. Lompy 19 pokój nr 735.

2.	Termin podpisania umowy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych zostanie określony 	przy powiadomieniu.

3.	W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawców ubiegających się wspólnie
	o udzielenie zamówienia publicznego przed podpisaniem umowy konieczne jest przedłożenie umowy 	konsorcjum, która będzie regulować wzajemną współpracę wykonawców czyli zawiera postanowienia 	dotyczące m.in. realizacji poszczególnych części zamówienia,  sposobu dokonywania rozliczeń. Zgodnie z 	treścią art. 141 ustawy pzp wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 	odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady solidarnej odpowiedzialności zostały uregulowane art. 366 
	§ 1 Kodeksu cywilnego.

4.	Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum) ma m.in.:

- upoważniać jednego z członków konsorcjum – Głównego Partnera – jako osobę prawną i reprezentującą go wskazaną osobę fizyczną, do występowania w imieniu każdego z pozostałych Partnerów we wszystkich sprawach związanych z umową;

- stwierdzać, że Partnerzy będą odpowiedzialni solidarnie za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji zamówienia;

- być zawarta na czas trwania umowy, aż do ostatecznego wygaśnięcia obowiązków i praw wobec zamawiającego;

- być zawarta w formie pisemnej

XIII.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1.	Zgodnie z § 5.1 umowy wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego 	wykonania 	umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

- 2.	Zabezpieczenie należy wnieść w formach określonych art. 148 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych w 	pieniądzu, poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 	tym że poręczenie kasy 	jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach 	ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 	ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3.	Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia:

- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku  lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

- przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

4.	Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 	wskazany 	przez zamawiającego w projekcie umowy.

XIV.	ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 	ZAWIERANEJ     UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI 	UMOWY ALBO  WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJACY WYMAGA OD WYKONAWCY 	ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH 	WARUNKACH..

Istotne dla stron  postanowienia stanowi wzór umowy – załącznik nr 2

XV.	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJĄCYCH 	WYKONAWCY W 	TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

1.	Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu,  czynności czynności podjętych przez  zamawiającego w toku 	postępowania oraz w 	przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na 	podstawie ustawy można  wnieść pisemny protest do zamawiającego.

2.			Protest należy wnieść do siedziby Zamawiającego tj .Zespół Zamówień Publicznych KWP, 
			40-038 Katowice, ul. J.Lompy 19 pokój 715, piętro VII.

3	Przesyłanie protestu  drogą faksową może odbywa się tylko w dniach urzędowania Komendy w 	godzinach 	7.30-15.30 na numer 032 2002060, tylko wtedy zostanie zachowany wymóg art. 180 ust. 2  ustawy.

XVI.	OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA JEŻELIZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE 	OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie   dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.

XVII.	MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTORYMI 	ZAMAWIAJACY ZAWRZE 	UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI 	ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY 	RAMOWEJ.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XVIII.	INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O 	KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT. 3 i 4 JEŻELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

XIX.	OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ 	MINIMALNE 	WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE.

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

XX.	ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ zamawiającego

Wszelkie informacje na temat niniejszego postępowania Wykonawca może znaleźć na n/w stronie internetowej Zamawiającego: www.policja.katowice.pl

XXI.	INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 	PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walucie innej niż zloty polski [PLN].

XXII.	WYSOKOŚC ZWROTU KOSZTOW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Katowice dnia 2007-05-18