# U M O W A   (PROJEKT)

zawarta w dniu ....................................... w Katowicach pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach ul. Lompy 19 NIP 6340137913, REGON 270208292 reprezentowaną przez działającego  z upoważnienia Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji:

Śląskiego Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji –  podinsp. Piotr Kucia

zwaną dalej  „Zamawiającym”,

a

…............................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą” o następującej treści:

§ 1

(w przypadku zaoferowania zakupu włókien światłowodowych przez Zamawiającego w zadaniu nr 1)

- 1. Wykonawca sprzeda, a Zamawiający nabędzie włókna światłowodowe jednomodowe zgodne ze standardem ITU-T G.652 w kablach stanowiących własność Wykonawcy, zgodnie z oświadczeniem zawartym w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, a stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, w zakresie zadania nr 1 tj.....................................................................................................................................

- 2. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem włókien stanowiących przedmiot umowy zgodnie z oświadczeniem złożonym na formularzu ofertowym załącznik nr 1 do SIWZ, a stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

- 3. Przebieg kabli, w których znajdują się włókna stanowiące przedmiot umowy, liczby włókien w danym odcinku, zostały zawarte w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, zawierającym również oznaczenie ich punktów początkowych i końcowych.

- 4. Włókna światłowodowe, o których mowa w ust. 1 zostaną zakończone na przełącznicach w obiektach Zamawiającego we wskazanych pomieszczeniach, przy czym nawiązania pomiędzy istniejącą infrastrukturą Wykonawcy a obiektami Zamawiającego wykona Wykonawca w ramach niniejszej umowy. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy w kwestii uzgodnień przeprowadzenia kabla światłowodowego do, oraz wewnątrz budynków.

- 5. Opłata eksploatacyjna za okres do dnia 31.03.2014r od dnia odbioru technicznego odcinka zawarta jest w cenie danego odcinka określonego w Załączniku nr 1.

- § 1

- (w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w zadaniu nr 1

- ułożenie kabla światłowodowego oraz dla zadania nr 2)

1.  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ułożenia kabla światłowodowego dostarczonego przez Wykonawcę. Zakres prac przewidzianych niniejszą umową określa szczegółowo załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący załącznik nr 1 do umowy.

2.   Wykonawca przed przystąpieniem do dostarczenia i ułożenia kabla światłowodowego sporządzi „Projekt Wykonawczy” uwzględniający  obowiązujące przepisy oraz warunki umowy, który przed przystąpieniem do realizacji prac musi zostać zaakceptowany przez Telekomunikację Polską S.A., KWP w Katowicach oraz    KW PSP w Katowicach.

3.	Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 Ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 roku.

§ 2

1. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy przekaże Wykonawcy dokumenty niezbędne do przygotowania projektów.

2.   Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową z ramienia Zamawiającego prowadzić będzie osoba wyznaczona z Wydziału Teleinformatyki: ….................................................................

§ 3

1.  Strony ustalają termin realizacji prac:

a) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu „Projektu Wykonawczego” nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w  § 2 ust. 1 umowy.

b)  zakończenia wszystkich prac związanych z realizacją umowy w tym odbioru nastąpi w terminie do 15 grudnia 2012 roku.

§ 4

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie :

Maksymalna wartość zamówienia dla zadania nr …........... wynosi: ..........................................złotych brutto, słownie:....................................... w tym podatek VAT..............% zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym  załącznik nr …. do umowy.

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie czynności związane z realizacją zadania.

§ 5

Wykonawca udziela gwarancji na zrealizowany zakres robót na okres 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego.

§ 6

1. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan  techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.

2.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany przez Zamawiającego teren do realizacji zadania z chwilą jego przejęcia.

3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ .

4. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie trwania prac, we własnym zakresie  zabezpieczyć pojemnik na składowanie odpadów.

5. Wykonawca jest zobowiązany z chwilą zakończenia prac do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.

6. Wszelkie opłaty wynikające z wykonania przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca (tymczasowe zajęcie pasa drogowego itp.), z wyłączeniem kosztów umieszczenia urządzeń podziemnych w pasie drogowym, kolejowym, leśnym itp. Koszty te ponosi Zamawiający.

§ 8

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe w związku z prowadzeniem robót.

§ 9

1. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu lub niezbędnych, z zastosowaniem zasad sztuki budowlanej.

2. Odbiór przez Zamawiającego zgłoszonych do odbioru robót nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę.

3. Ostateczny odbiór przedmiotu umowy nastąpi w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru.

§10

1. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie jednorazowo w formie polecenia przelewu z konta

KWP Katowice w ciągu 21 dni od daty  otrzymania faktury końcowej na wskazane konto Wykonawcy.

2. Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia przelewu do banku.

3. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest odbiór końcowy robót, stanowiących przedmiot umowy.

4. Zamawiający nie dopuszcza wystawiania faktur częściowych.

§ 11

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

2. Za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia w wysokości 2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

3. Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

4. W przypadku niezrealizowania prac przewidzianych w umowie w terminie do 15 grudnia 2012r. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy i naliczenia kary umownej określonej w ust. 1. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza odbiór częściowy obejmujący wykonane prace i wystawienie przez Wykonawcę faktury częściowej za wykonane prace.

5. W przypadku wykazania przez Wykonawcę, że opóźnienie nie nastąpiło z jego winy, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo żądania odstąpienia od naliczenia kary umownej.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia wartości naliczonych kar umownych z faktur wystawianych przez Wykonawcę, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na piśmie o potrąceniu i jego wysokości.

§ 12

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 Prawa zamówień publicznych.

2. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, w przypadku gdy szkoda przekroczy wysokość kar umownych.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

§ 14

Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu właściwym miejscowo dla Zamawiającego sądom powszechnym.

§ 15

Zastrzega się niedopuszczalność przeniesienia wierzytelności bez zgody Zamawiającego.

§ 16

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA: