U M O W A   PROJEKT

zawarta w dniu ......................... w mieście Katowice pomiędzy:

Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach, 40-038 Katowice, ul. J. Lompy 19, NIP 634-013-79-13, REGON 270208292

reprezentowaną przez działającego z upoważnienia Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji

Zastępcę Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji – podinsp. mgr Piotr Kucia

zwaną dalej „Zamawiającym”, a:

....................................... zarejestrowaną w dniu ..............w ………….. pod numerem ………..przez ……............... NIP ............., REGON ............, o kapitale zakładowym ……………

reprezentowaną przez:

.......................................

zwaną dalej „Wykonawcą” o treści następującej:

Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (oznaczenie sprawy ZP-2380-154-60/2013) zrealizowanego w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi stanowiące przedmiot zamówienia publicznego na: Kompleksową realizację prac z zakresu wykonania zabiegów konserwacyjno-naprawczych stacjonarnych środków łączności radiowej w jednostkach Policji garnizonu śląskiego w 2013 r., a polegających na wykonaniu:

1.1	22 zabiegów konserwacyjnych konstrukcji masztów antenowych wraz z elementami kotwiącymi i odciągami

W skład prac konserwacyjnych wchodzą: regulacja naciągów i odciągów masztów antenowych, zabezpieczenie odciągów smarem grafitowym, odpięcie kabli antenowych od konstrukcji masztu, czyszczenie i malowanie konstrukcji masztu farbą podkładową i chlorokauczukową, ponowny montaż kabli antenowych do konstrukcji masztu, uszczelnienie połączeń podstawy masztu, odciągów z konstrukcją dachu.

1.2	7 wymian odciągów wraz ze śrubami napinającymi, zaciskami linowymi i kauszami

W skład prac naprawczych wchodzą następujące zabiegi: przygotowanie odcinka lin ze stali ocynkowanej na odciągi, montaż w odciągu kauszy na zacisk, zamocowanie odciągu na maszcie, pionowanie masztu.

1.3	27 robót naprawczych na konstrukcjach masztów

W skład prac naprawczych wchodzą następujące zabiegi: wymiana śrub rzymskich oraz zakotwień odciągów masztu, demontaż wysięgników antenowych i montaż nowych, demontaż izolatora porcelanowego i anteny typu YAGA z masztu, zabezpieczenie konstrukcji masztu rurowego od góry specjalnie wykonaną zaślepką z PCV – odporną na promieniowanie UV, wykonanie odwodnienia masztu przy jego podstawie, wykonanie dokumentacji technicznej podstawy masztu na obiekcie KPI w Zabrzu na podstawie programu funkcjonalno użytkowego wraz z wykonaniem (2 egz. dokumentacji technicznej w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej – kompletnej i uzgodnionej powinny zostać przekazane do Zamawiającego)

1.4	8 wymian anten typu RADMOR 3282 dostarczonych przez KWP Katowice

W skład prac wchodzą następujące zabiegi: demontaż anteny z konstrukcji masztu, montaż nowej anteny na nowym uchwycie, pomiar WFS instalacji antenowej.

1.5	38 regeneracji anten typu RADMOR 3282

W skład prac wchodzą następujące zabiegi: demontaż anteny z konstrukcji masztu, czyszczenie anteny z luźnych fragmentów włókna szklanego, pokrycie konstrukcji anteny 2 warstwami żywicy epoksydowej, montaż anteny, pomiar WFS instalacji antenowej.

1.6	przeglądów okresowych rocznych:

a) toru kablowego i stalowych konstrukcji wsporczych anten na obiekcie EC Tychy będących własnością KWP w Katowicach

b) masztu antenowego zlokalizowanego na obiekcie KP VI w Gliwicach

W skład wykonania wchodzą: wykonanie przeglądu okresowego rocznego i sporządzenie protokołu dla toru kablowego i stalowych konstrukcji wsporczych anten zainstalowanych na wysokości 70 i 100 m.n.p.t na kominie EC Tychy o wysokości 120m oraz 12 m masztu antenowego rurowego na obiekcie KP VI w Gliwicach

1.7	1 demontażu masztu

W skład prac wchodzą następujące zabiegi: roboty demontażowe masztu, drobne rozbiórki i naprawy pokrycia z papy, uzupełnienie i wymiana pokryć dachowych z blachy, dostarczenie zdemontowanej konstrukcji masztu do KWP w Katowicach. Zakres prac obejmuje KNR 4-01

Miejsca wykonania prac wskazanych w ust. 1 pkt 1.1 do 1.7 określone zostały w załączniku nr 3 do SIWZ stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

- Zamawiający zleca przeprowadzenie wszelkich uzgodnień związanych z rozpoczęciem wykonania prac oraz ich wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i na ustalonych niniejszą umową warunkach.

- Przed wejściem na dach obiektu, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę użytkownika (administratora obiektu).

- Wykonawca zobowiązany jest w trakcie wykonywania czynności związanych z realizacją zamówienia do przestrzegania przepisów BHP w szczególności dotyczących prac na wysokościach oraz spełnienia następujących wymogów:

- na odcinku dojścia do konserwowanego urządzenia, oraz w jego obrębie, ułożyć pomost lub chodnik technologiczny – transportowy,

- wszystkie osoby wchodzące na dach posiadający pokrycie papowe powinny posiadać obuwie o miękkiej podeszwie,

- osoby chodzące po papie winny zachować szczególną ostrożność – nie stawać na wzdymach i pęcherzach, nie rozkładać na papie materiałów, narzędzi i innych elementów, które mogłyby doprowadzić do uszkodzenia pokrycia dachu.

- Niespełnienie wymogów, o których mowa w pkt. 4 będzie skutkować prawem Zamawiającego do naliczenia kar umownym za nienależyte wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 8 umowy.

- Wykonawca po dokonanej ocenie stanu masztu, w tym jego konstrukcji, powiadamia Zamawiającego o przystąpieniu do czynności konserwacyjnych masztu i dokonuje na protokole zapisu, o udzieleniu okresów gwarancji zgodnie z § 5 umowy. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 3 do umowy.

7.	Wykonawca po dokonanej ocenie stanu masztu, w tym jego konstrukcji, i stwierdzeniu, że jego stan uniemożliwia udzielenie gwarancji na okresy wskazane w § 5 umowy informuje o tym Zamawiającego na piśmie. Wskazana informacja zawiera uwagi dotyczące stanu masztu. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.

8.	W przypadku, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca może przystąpić do konserwacji na polecenie Zamawiającego z odpowiednią adnotacją na protokole. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się obniżenie okresu gwarancji bądź udzielenie gwarancji po wykonaniu zaleceń Wykonawcy zawartych na protokole.

9.	Wykonawca oświadcza, że cały zakres robót objęty niniejszą umową wykona w całości nakładem własnym/ zamierza część prac powierzyć podwykonawcy zgodnie z wypełnionym według wzoru załącznikiem nr 1 do SIWZ, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

10.	W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, o którym mowa w załączniku nr 1 do umowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jej należyte wykonanie zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami oraz za zapłatę podwykonawcy za zrealizowaną część zamówienia.

§ 2

  - Z ramienia Zamawiającego w  odbiorach uczestniczyć będą:

- Ireneusz Kopeć - pracownik Wydziału Teleinformatyki KWP

- Jarosław Pomykała - pracownik Wydziału Teleinformatyki KWP

2.	W szczególnych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo wyznaczenia do udziału w odbiorze pracownika posiadającego wymagane uprawnienia do odbioru robót budowlanych.

3.	Z ramienia Wykonawcy

a)	oceny stanu konstrukcji masztu i jego elementów oraz uczestniczyć w odbiorach będzie osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej - ........................ upr. nr ............

b)	sporządzi i uzgodni dokumentację projektową dla KP I w Zabrzu osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej - .................. upr. nr ............

Osoby posiadające uprawnienia budowlane zobowiązane są do posiadania na okres trwania umowy aktualne zaświadczenia Okręgowych Izb Samorządu Zawodowego potwierdzające, że są ich członkami i posiadają wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

4.	Wykonawca zapewnia, że pracownicy, którzy będą wykonywać prace na wysokościach posiadają wymagane do tego uprawnienia.

5.	Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia uprawnień, o których mowa w ust. 3 i 4.

§ 3

- Umowę zawiera się na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 15.12.2013 r.

- Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu prac, który będzie zrealizowany do dnia 15.12.2013 r. z uwzględnieniem warunków atmosferycznych w poszczególnych okresach, z zastrzeżeniem że Zamawiający może wyrazić zgodę na odstępstwo od harmonogramu w trakcie realizacji zadania.

- Konieczność wykonania usługi wymaga zgłoszenia osobie wymienionej w § 2 ust.1 litera a) i b) niniejszej umowy.

- O przystąpieniu do poszczególnych prac Wykonawca informuje Zamawiającego drogą telefoniczną na numer:.....................

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu telefonicznie na numer: ................. gotowość do odbioru z zachowaniem postanowień § 1 umowy.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany dla każdej roboty odrębnie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 3 do umowy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru dokumenty odbiorowe między innymi dokumentację fotograficzną masztów antenowych po wykonaniu zabiegów konserwacyjnych, oceny stanu konstrukcji masztów, dokumentację techniczną podstawy masztu antenowego w KP I Zabrze

- Jeżeli przedmiot umowy wymaga przeprowadzenia prób technicznych lub uzyskania stosownych zezwoleń właściwych organów Zamawiający dokona odbioru po przedłożeniu przez Wykonawcę wyników tych prób lub zezwoleń.

- Zamawiający rozpocznie odbiór w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o gotowości do odbioru,  informując o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, wówczas Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia odmowa odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od przedmiotu odbioru lub żądać wykonania po raz drugi przedmiotu umowy.

7.	Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego wad w terminie do 7 dni.

8.	Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad zgodnie z procedurą zawartą w § 3 ust. 3 umowy.

§ 4

1.	Strony ustalają wartość umowy, zgodnie z przyjętą ofertą ………………… złotych brutto, w tym podatek VAT..... % słownie wartość brutto:…………………………………………….

2.	Na wartość umowy składa się wartość usług wyszczególnionych w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym załącznik nr 1 do umowy:

3.	W cenie usługi Wykonawca ujął wszelkie koszty z tym związane uwzględniając potrzebne materiały, ilość zabiegów i miejsce wykonania. Ponadto usługa obejmuje: dojazd do jednostek wymienionych w załącznikach nr 2 do umowy na koszt Wykonawcy, wykonanie dokumentacji fotograficznej masztów antenowych po wykonaniu zabiegów konserwacyjnych, oceny stanu konstrukcji masztów, dokumentację podstawy masztu antenowego w KP I Zabrze oraz inne koszty związane z wykonaniem usługi.

4.	Dopuszcza się realizację zamówienia o wartości niższej niż wskazana w § 4 ust. 1 umowy.

5.	Ceny materiałów jak i pozostałe koszty wykonania przedmiotu zamówienia są ujęte w cenie danej usługi i obowiązują przez cały okres trwania umowy

6.	Zamawiający nie zapewnia mediów.

§ 5

Wykonawca udziela ……….. miesięcy gwarancji liczonego od dnia odbioru na zakres wyszczególniony w § 1 ust.1.1 do 1.5 i 1.7 umowy oraz na konstrukcję masztu w zakresie, w jakim na stan konstrukcji masztu miała wpływ dokonana konserwacja, w szczególności zawalanie bądź uszkodzenie masztu spowodowane nieprawidłowym oczyszczeniem masztu, nieprawidłową konserwacją.

§ 6

- Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone prace oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren  na którym prowadzone będą prace z chwilą ich rozpoczęcia.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ

- Wykonawca zobowiązany jest w trakcie trwania prac, we własnym zakresie zabezpieczyć pojemnik na składowanie odpadów.

- Wykonawca jest zobowiązany z chwilą zakończenia  prac do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.

- Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć, na swój koszt, umowę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi pracami jak i również od ryzyka budowlanego i szkód wyrządzonych na nieruchomościach objętych realizacją umowy. Umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej musi być zawarta najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia przez Wykonawcę zawartej umowy.

§7

- Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie faktur doręczanych Zamawiającemu przez Wykonawcę z konta KWP Katowice.

- Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będą protokoły odbioru prac wykonanych na poszczególnych obiektach stanowiących przedmiot umowy.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

- Faktury płatne będą w terminie 21 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia przelewu do banku.

§ 8

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w podjęciu robót przez Wykonawcę, wynikających z harmonogramu prac o którym mowa w § 3 ust. 2,

- w wysokości 10 % wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,

- w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy  za każdy dzień zwłoki w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru,

- w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy  za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- w wysokości 5 % wartości umowy określonej w § 4 ust. 1 umowy, w przypadku nienależytego wykonania umowy, w tym niedopełnienia obowiązków określonych w § 1 ust. 4 umowy

2.	Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, w przypadku, gdy wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.

3.	Zamawiający zastrzega sobie możliwość potracenia wartości naliczonych kar umownych z faktur wystawianych przez Wykonawcę, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na piśmie o potraceniu i jego wysokości.

§ 9

1.	Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za nieterminową zapłatę faktury.

2.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: w wysokości 10 % wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz za wyjątkiem przypadku opisanego w § 1 ust. 8 umowy.

3.	W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 10

- Zastrzega się niedopuszczalność przeniesienia wierzytelności bez zgody Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA: