Ogłoszenie nr 163335-2013 z dnia 2013-08-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Katowice
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i realizacja robót remontu kompleksowego istniejącego budynku administracyjnego i kasyna w Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie, ul. Popiełuszki 5 - tj. sporządzenie (w oparciu o Program...
Termin składania ofert: 2013-09-02

Numer ogłoszenia: 352364 - 2013; data zamieszczenia: 30.08.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 163335 - 2013 data 16.08.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2002050, fax. 032 2002060.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

- W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i realizacja robót remontu kompleksowego istniejącego budynku administracyjnego i kasyna w Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie, ul. Popiełuszki 5 - tj. sporządzenie (w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy będący w posiadaniu Inwestora) dokumentacji projektowej wielobranżowej remontu kompleksowego budynku administracyjnego i kasyna z likwidacją istniejącej nieczynnej kotłowni olejowej z przyłączem i istniejącego budynku magazynu oleju opałowego ze zbiornikami oleju, uzyskanie pozwolenia na budowę (rozbiórkę), sporządzenie projektów wykonawczych wielobranżowych, a także specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wykonanie częściowych robót budowlanych remontu kompleksowego na podstawie tych projektów. W ramach dokumentacji projektowej zamówienia należy także zrealizować pozostały zakres robót (tj.: wymianę oświetlenia zewnętrznego, modernizację stacji wymienników ciepła, modernizację gospodarki wodno-ściekowej,remont ogrodzenia wraz z przebudową bram sterowanych automatycznie. Ponadto, należy przeprowadzić remont oraz częściową przebudowę wewnętrznych placów parkingowych, dróg i chodników wraz z odwodnieniem terenu oraz wykonaniem parkingu na terenie po rozbiórce budynku magazynu oleju). Niniejsze zamówienie obejmuje: - wykonanie inwentaryzacji budowlanych do celów projektowych we wszystkich branżach, - uzyskanie na własny koszt mapy do celów projektowych, - sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej remontu kompleksowego z termomodernizacją budynku administracyjnego i kasyna, likwidacji istniejącej kotłowni olejowej i budynku magazynu oleju opałowego oraz pozostały zakres robót - w wersji papierowej w 6 egz. oraz w wersji cyfrowej na CD w 2 egz., - sporządzenie projektów wykonawczych wielobranżowych dla całego zadania - w wersji papierowej w 6 egz. oraz w wersji cyfrowej na CD w 2 egz., - sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - w wersji papierowej w 2 egz. oraz w wersji cyfrowej na CD w 2 egz., - uzyskanie na własny koszt wszystkich niezbędnych uzgodnień dokumentacji projektowej (w tym Inspektora Sanitarnego MSWiA w Katowicach oraz w zakresie kontroli dostępu z OIN KMP w Cz-wie), - złożenie uzgodnionej dokumentacji projektowej w Wydziale Architektury w Urzędzie Miasta Częstochowy i uzyskanie pozwolenia na budowę (rozbiórkę), - wykonanie częściowych robót budowlanych remontu kompleksowego budynku administracyjnego i kasyna. Zamówienie będzie realizowane w dwóch etapach: Etap I: - wykonanie inwentaryzacji budowlanych do celów projektowych we wszystkich branżach, - uzyskanie na własny koszt mapy do celów projektowych, - sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej remontu kompleksowego z termomodernizacją budynku administracyjnego i kasyna oraz likwidacji istniejącej kotłowni olejowej i budynku magazynu oleju opałowego - w wersji papierowej w 6 egz. oraz w wersji cyfrowej na CD w 2 egz., - sporządzenie projektów wykonawczych wielobranżowych dla całego zadania - w wersji papierowej w 6 egz. oraz w wersji cyfrowej na CD w 2 egz., - sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - w wersji papierowej w 2 egz. oraz w wersji cyfrowej na CD w 2 egz., - uzyskanie na własny koszt wszystkich niezbędnych uzgodnień dokumentacji projektowej (w tym Inspektora Sanitarnego MSWiA w Katowicach oraz w zakresie kontroli dostępu z OIN KMP w Cz-wie), - złożenie uzgodnionej dokumentacji projektowej w Wydziale Architektury w Urzędzie Miasta Częstochowy i uzyskanie pozwolenia na budowę (rozbiórkę), - wykonanie robót budowlanych kompleksowego remontu wykończenia wewnętrznego z wymianą istniejących instalacji nieużytkowanych pomieszczeń biurowych na 3 piętrze skrzydła C budynku administracyjnego wraz z pionem czterech sanitariatów damskich na czterech kondygnacjach. Realizacja etapu I w terminie do 10.12.2013r. Etap II: - termomodernizacja wraz z remontem elewacji i wymianą obróbek blacharskich w budynku administracyjnego i kasyna, - kompleksowa wymiana instalacji C.O. i wod.-kan. w budynku administracyjnym i kasyna wraz z przyłączem od kotłowni ( nowej wymiennikowni należącej do dostawcy ciepła ), - przebudowa wentylacji nawiewno-wywiewnej z zastosowaniem rekuperatorów odzysku ciepła, - remont kompleksowy pozostałych sanitariatów w budynku administracyjnym i kasyna, - remont kompleksowy pomieszczeń biurowych I Komisariatu Policji w skrzydle C w budynku administracyjnym z wymianą wszystkich instalacji elektrycznych, - wykonanie drenażu opaskowego, osuszenie murów fundamentowych oraz wykonanie odprowadzenia wód gruntowych budynku administracyjnego i kasyna, - wymiana podejść odprowadzających wody opadowe z dachu budynku administracyjnego i kasyna, - remont kompleksowy dachu na budynku administracyjnym i kasyna. Realizacja etapu II w terminie od 02.01.2014r. do 15.11.2015r. 2. Roboty będą prowadzone na obiekcie czynnym. 3. Zamawiający zapewnia media. 4. Zamawiający wymaga, aby gwarancja na: 4.1 wykonaną dokumentację wynosiła minimum 36 miesięcy licząc od dnia jej odbioru. Zakres zobowiązań Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji określa projekt umowy. 4.2 wykonane roboty budowlane oraz zainstalowane urządzenia wynosiła minimum 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca przedkłada w dniu odbioru końcowego. 5. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający wymaga od Wykonawcy oświadczenia czy powierza podwykonawcy/com wykonanie zamówienia. W przypadku powierzenia podwykonawcy/com wykonania zamówienia Zamawiający wymaga wskazania zakresu, jaki będzie realizował przy jego/ich udziale. 6. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum) Zamawiający wymaga złożenia do oferty oświadczenia, jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia będzie realizował każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

- W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i realizacja robót remontu kompleksowego istniejącego budynku administracyjnego i kasyna w Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie, ul. Popiełuszki 5 - tj. sporządzenie (w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy będący w posiadaniu Inwestora) dokumentacji projektowej wielobranżowej remontu kompleksowego budynku administracyjnego i kasyna z likwidacją istniejącej nieczynnej kotłowni olejowej z przyłączem i istniejącego budynku magazynu oleju opałowego ze zbiornikami oleju, uzyskanie pozwolenia na budowę (rozbiórkę), sporządzenie projektów wykonawczych wielobranżowych, a także specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wykonanie częściowych robót budowlanych remontu kompleksowego na podstawie tych projektów. W ramach dokumentacji projektowej zamówienia należy także zrealizować pozostały zakres robót (tj.: wymianę oświetlenia zewnętrznego, modernizację stacji wymienników ciepła, modernizację gospodarki wodno-ściekowej, remont ogrodzenia wraz z przebudową bram sterowanych automatycznie. Ponadto, należy przeprowadzić remont oraz częściową przebudowę wewnętrznych placów parkingowych, dróg i chodników wraz z odwodnieniem terenu oraz wykonaniem parkingu na terenie po rozbiórce budynku magazynu oleju). Niniejsze zamówienie obejmuje: - wykonanie inwentaryzacji budowlanych do celów projektowych we wszystkich branżach, - uzyskanie na własny koszt mapy do celów projektowych, - sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej remontu kompleksowego z termomodernizacją budynku administracyjnego i kasyna, likwidacji istniejącej kotłowni olejowej i budynku magazynu oleju opałowego oraz pozostały zakres robót - w wersji papierowej w 6 egz. oraz w wersji cyfrowej na CD w 2 egz., - sporządzenie projektów wykonawczych wielobranżowych dla całego zadania - w wersji papierowej w 6 egz. oraz w wersji cyfrowej na CD w 2 egz., - sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - w wersji papierowej w 2 egz. oraz w wersji cyfrowej na CD w 2 egz., - uzyskanie na własny koszt wszystkich niezbędnych uzgodnień dokumentacji projektowej (w tym Inspektora Sanitarnego MSWiA w Katowicach oraz w zakresie kontroli dostępu z OIN KMP w Cz-wie), - złożenie uzgodnionej dokumentacji projektowej w Wydziale Architektury w Urzędzie Miasta Częstochowy i uzyskanie pozwolenia na budowę (rozbiórkę), - wykonanie częściowych robót budowlanych remontu kompleksowego budynku administracyjnego i kasyna. Zamówienie będzie realizowane w dwóch etapach: Zakres robót I etapu wykonanie inwentaryzacji budowlanych do celów projektowych we wszystkich branżach, uzyskanie na własny koszt mapy do celów projektowych, kompletne opracowanie projektowe dla całości zadania określonego w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym - w wersji papierowej w 6 egz. oraz w wersji cyfrowej na CD w 2 egz., sporządzenie projektów wykonawczych wielobranżowych dla całego zadania - w wersji papierowej w 6 egz. oraz w wersji cyfrowej na CD w 2 egz., sporządzenie kosztorysów inwestorskich w wersji papierowej w 2 egz. oraz w wersji cyfrowej na CD w 2 egz., sporządzenie przedmiarów robót w wersji papierowej w 4 egz. oraz w wersji cyfrowej na CD w 2 egz., sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - w wersji papierowej w 2 egz. oraz w wersji cyfrowej na CD w 2 egz., uzyskanie na własny koszt wszystkich niezbędnych uzgodnień dokumentacji projektowej (w tym Inspektora Sanitarnego MSW w Katowicach oraz w zakresie kontroli dostępu z OIN KMP w Cz-wie), złożenie uzgodnionej dokumentacji projektowej w Wydziale Architektury w Urzędzie Miasta Częstochowy i uzyskanie pozwolenia na budowę (rozbiórkę), wykonanie robót budowlanych kompleksowego remontu wykończenia wewnętrznego z wymianą istniejących instalacji, nieużytkowanych pomieszczeń biurowych na 3 piętrze skrzydła C budynku administracyjnego wraz z pionem czterech sanitariatów damskich na czterech kondygnacjach. Realizacja I etapu w terminie do 10.12.2013r. Zakres robót II etapu termomodernizacja wraz z remontem elewacji i wymianą obróbek blacharskich w budynku administracyjnym i kasyna, kompleksowa wymiana instalacji C.O. i wod.-kan. w budynku administracyjnym i kasyna wraz z przyłączem od kotłowni ( nowej wymiennikowni należącej do dostawcy ciepła ) oraz wykonanie systemu solarnego dla przygotowania c.w.u. dla budynków: administracyjnego, kasyna, pomieszczeń dla zatrzymanych, stacji obsługi transportu, remont kompleksowy pozostałych sanitariatów w budynku administracyjnym i kasyna, remont kompleksowy pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym i kasyna z wymianą osprzętu elektrycznego tj. punktów oświetlenia wewnętrznego, gniazd i łączników, wymiana podejść odprowadzających wody opadowe z dachu budynku administracyjnego i kasyna, remont kompleksowy dachu na budynku administracyjnym i kasyna. Realizacja II etapu w terminie od 02.01.2014r. do 15.11.2015r. 2. Roboty będą prowadzone na obiekcie czynnym. 3. Zamawiający zapewnia media. 4. Zamawiający wymaga, aby gwarancja na: 4.1 wykonaną dokumentację wynosiła minimum 36 miesięcy licząc od dnia jej odbioru. Zakres zobowiązań Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji określa projekt umowy. 4.2 wykonane roboty budowlane oraz zainstalowane urządzenia wynosiła minimum 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca przedkłada w dniu odbioru końcowego. 5. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający wymaga od Wykonawcy oświadczenia czy powierza podwykonawcy/com wykonanie zamówienia. W przypadku powierzenia podwykonawcy/com wykonania zamówienia Zamawiający wymaga wskazania zakresu, jaki będzie realizował przy jego/ich udziale.

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).

- W ogłoszeniu jest: Wadium w wysokości: 70 000,00 zł, należy wnieść jak niżej: 1. Wadium należy wnieść w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275, z 2008 r. nr 116, poz. 730 i 732 i nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. nr 96, poz. 620) 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego tj. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach NBP O/O Katowice nr 91 1010 1212 0050 5013 9120 0000. Zaleca się umieszczenie dopisku - wadium dot. ZP- 2380-387-61/2013 Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie do dnia 02.09.2013 r. do godziny 13:00. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie tj. najpóźniej w dniu 02.09.2013 r. do godziny 13:00 znajdzie się na koncie Zamawiającego. Uwaga: Wadium w pieniądzu wnosi się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego (art. 45 ust. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych). Z przepisu tego wynika jednoznacznie obowiązek bezgotówkowego rozliczenia wadium w drodze przelewu bankowego. Przepis ten wyraźnie wyklucza dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunek Zamawiającego i to niezależnie od tego, czy wpłata taka dokonywana byłaby w kasie banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, czy też zupełnie innego banku. Przepis mówi o przelewie, a więc operacji bezgotówkowej, a nie gotówkowej. Wniesienie wadium w formie gotówkowej na rachunek Zamawiającego jest niedopuszczalną formą zabezpieczenia oferty, co w konsekwencji skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 3. Wadium w innej formie niż określone w pkt VI ppkt. 2 SIWZ należy najpóźniej w dniu 02.09.2013 r. do godziny 13:00 złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego tj. Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach 40-038 Katowice ul. J. Lompy 19, w kasie KWP w Katowicach, bądź oryginał dołączyć do oferty. 3.1 Kasa jest czynna we wtorki i czwartki oraz pierwszy i ostatni dzień miesiąca kalendarzowego w godzinach 11.00 - 13.00 3.2 Wadium wnoszone w innej formie niż określone w pkt VI ppkt. 2 SIWZ nie może zawierać ograniczeń sprzecznych z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, a w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art 46 ust 4a i ust 5 ustawy PZP 3.3 Kserokopię gwarancji należy dołączyć do oferty. Brak dokumentu w ofercie nie spowoduje odrzucenia oferty. 4. Wadium ma zabezpieczać interes Zamawiającego na okres wskazany w punkcie VII SIWZ 5. Wadium zostanie zwrócone w trybie określonym 5.1. w art. 46 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo Zamówień Publicznych wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, 5.2. w art. 46 ust. 1a ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 5.3. w art.46 ust 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Zgodnie z art.46 ust 4 a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 7. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 7.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 7.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 7.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi w pozycji zobowiązanego (Wykonawcy) wskazywać wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie lub lidera konsorcjum, jako działającego w imieniu wszystkich Wykonawców zawiązanego konsorcjum..

- W ogłoszeniu powinno być: Wadium w wysokości: 70 000,00 zł, należy wnieść jak niżej: 1. Wadium należy wnieść w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275, z 2008 r. nr 116, poz. 730 i 732 i nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. nr 96, poz. 620) 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego tj. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach NBP O/O Katowice nr 91 1010 1212 0050 5013 9120 0000. Zaleca się umieszczenie dopisku - wadium dot. ZP- 2380-387-61/2013 Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie do dnia 05.09.2013 r. do godziny 13:00. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie tj. najpóźniej w dniu 05.09.2013 r. do godziny 13:00 znajdzie się na koncie Zamawiającego. Uwaga: Wadium w pieniądzu wnosi się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego (art. 45 ust. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych). Z przepisu tego wynika jednoznacznie obowiązek bezgotówkowego rozliczenia wadium w drodze przelewu bankowego. Przepis ten wyraźnie wyklucza dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunek Zamawiającego i to niezależnie od tego, czy wpłata taka dokonywana byłaby w kasie banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, czy też zupełnie innego banku. Przepis mówi o przelewie, a więc operacji bezgotówkowej, a nie gotówkowej. Wniesienie wadium w formie gotówkowej na rachunek Zamawiającego jest niedopuszczalną formą zabezpieczenia oferty, co w konsekwencji skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 3. Wadium w innej formie niż określone w pkt VI ppkt. 2 SIWZ należy najpóźniej w dniu 05.09.2013 r. do godziny 13:00 złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego tj. Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach 40-038 Katowice ul. J. Lompy 19, w kasie KWP w Katowicach, bądź oryginał dołączyć do oferty. 3.1 Kasa jest czynna we wtorki i czwartki oraz pierwszy i ostatni dzień miesiąca kalendarzowego w godzinach 11.00 - 13.00 3.2 Wadium wnoszone w innej formie niż określone w pkt VI ppkt. 2 SIWZ nie może zawierać ograniczeń sprzecznych z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, a w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art 46 ust 4a i ust 5 ustawy PZP 3.3 Kserokopię gwarancji należy dołączyć do oferty. Brak dokumentu w ofercie nie spowoduje odrzucenia oferty. 4. Wadium ma zabezpieczać interes Zamawiającego na okres wskazany w punkcie VII SIWZ 5. Wadium zostanie zwrócone w trybie określonym 5.1. w art. 46 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo Zamówień Publicznych wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, 5.2. w art. 46 ust. 1a ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 5.3. w art.46 ust 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Zgodnie z art.46 ust 4 a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 7. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 7.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 7.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 7.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi w pozycji zobowiązanego (Wykonawcy) wskazywać wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie lub lidera konsorcjum, jako działającego w imieniu wszystkich Wykonawców zawiązanego konsorcjum..

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).

- W ogłoszeniu jest: 1.1.1. Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał się wiedzą i doświadczeniem w zakresie wykonania jednego zadania polegającego na zaprojektowaniu i wybudowaniu (wyremontowaniu) na kwotę, co najmniej 1 000 000,00 zł netto 1.1.2. Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający żąda dołączenia do oferty wykazu roboty budowlanej wykonanej na podstawie własnego projektu w formie zaprojektuj i wybuduj w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania sporządzony wg wzoru załącznika nr 4 do SIWZ oraz z załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 1.1.3. Dowodem, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone są: a) poświadczenie, b) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia wskazanego w pkt III ppkt 1.1.3. litera a) c) w przypadku gdy zamawiający, jest podmiotem na rzecz, którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów wskazanych w w pkt III ppkt 1.1.3. litera a) i b) d) Wykonawca w miejsce poświadczeń, o których mowa w pkt III ppkt 1.1.3. litera a) i b) może przedkładać dokumenty potwierdzające wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). 1.1.4. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia na podstawie załączonego do oferty wykazu robót budowlanych oraz dołączonych dowodów w formie spełnia, nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP. 1.1.5. Zamawiający ma prawo w celu weryfikacji do przedstawionego wykazu lub dowodów Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu na rzecz którego roboty budowlane były wykonane o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu..

- W ogłoszeniu powinno być: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a w szczególności: 1.1. posiadają wiedzę i doświadczenie 1.1.1. Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał się wiedzą i doświadczeniem w zakresie wykonania jednego zadania polegającego na zaprojektowaniu i wybudowaniu (wyremontowaniu) na kwotę, co najmniej 1 000 000,00 zł netto. Zamawiający dopuszcza wykazanie się wiedzą i doświadczeniem osobno dla usługi projektowej i osobno dla wykonywanych robót jeżeli projekt i roboty dotyczyły tego samego obiektu i łączna ich wartość wynosi, co najmniej 1 000 000,00 zł, a podmioty wykonujące projekt i roboty budowlane składają ofertę wspólnie lub będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia. 1.1.2. Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający żąda dołączenia do oferty wykazu roboty budowlanej wykonanej na podstawie własnego projektu w formie zaprojektuj i wybuduj w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania sporządzony wg wzoru załącznika nr 4 do SIWZ oraz z załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 1.1.3. Dowodem, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone są: a) poświadczenie, b) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia wskazanego w pkt III ppkt 1.1.3. litera a) c) w przypadku gdy zamawiający, jest podmiotem na rzecz, którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów wskazanych w w pkt III ppkt 1.1.3. litera a) i b) d) Wykonawca w miejsce poświadczeń, o których mowa w pkt III ppkt 1.1.3. litera a) i b) może przedkładać dokumenty potwierdzające wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). 1.1.4. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia na podstawie załączonego do oferty wykazu robót budowlanych oraz dołączonych dowodów w formie spełnia, nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP. 1.1.5. Zamawiający ma prawo w celu weryfikacji do przedstawionego wykazu lub dowodów Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu na rzecz którego roboty budowlane były wykonane o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. 1.3. Jeżeli Wykonawcy będą wspólnie ubiegać się o zamówienie (np. konsorcjum) warunki postawione w pkt 1.1 i 1.2 mogą spełniać wspólnie. 1.4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki łączy lub będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4).

- W ogłoszeniu jest: 1.2.1. Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał się osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które, będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i będą odpowiedzialne za: a) projektowanie i posiadają wymagane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wymagane przepisami prawa budowlanego oraz posiadają co najmniej 5 letni staż pracy w pełnieniu wskazanej funkcji tj.: a.1) projektant koordynator opracowań projektowych oraz kierujący nadzorem autorskim, z tym, że osoba ta musi posiadać poświadczenie bezpieczeństwa osobowego do klauzuli, co najmniej zastrzeżone wraz z zaświadczeniem o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych, a.2) projektant i sprawdzający - 2 osoby - w branży konstrukcyjno - budowlanej, a.3) projektant i sprawdzający - 2 osoby - w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, a.4) projektant i sprawdzający - 2 osoby - w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, a.5) projektant i sprawdzający w specjalności instalacji niskoprądowych, z tym, że osoba ta musi posiadać poświadczenie bezpieczeństwa osobowego do klauzuli, co najmniej zastrzeżone wraz z zaświadczeniem o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych. b) kierowanie robotami budowlanymi i posiadają wymagane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wymagane przepisami prawa budowlanego oraz posiadają co najmniej 5 letni staż pracy w pełnieniu wskazanej funkcji tj.: b.1) kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, b.2) kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, b.3) kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych b.4) kierownik robót w specjalności instalacji niskoprądowych, z tym, że osoba ta musi posiadać poświadczenie bezpieczeństwa osobowego do klauzuli, co najmniej zastrzeżone wraz z zaświadczeniem o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych. 1.2.2. Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający żąda dołączenia do oferty wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za projektowanie dla osób wskazanych w pkt III ppkt 1.2.1 litera a) SIWZ i kierowanie robotami budowlanymi dla osób wskazanych w w pkt III ppkt 1.2.1 litera b) SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz zakresu wykonywanych przez nich czynności i informacji o podstawie dysponowania tymi osobami sporządzony wg wzoru załącznika nr 5 do SIWZ 1.2.3. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonego do oferty oświadczenia w formie spełnia, nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP. 1.2.4. W przypadku, gdy Wykonawca nie dysponuje osobami, o których mowa w pkt 1.2.1, a dopiero będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z wypełnionym wg wzoru załącznikiem nr 5 do SIWZ, wymagane jest pisemne zobowiązanie innego podmiotu/ów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

- W ogłoszeniu powinno być: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a w szczególności: bezpośrednio Zamawiającemu. 1.2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 1.2.1. Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał się osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które, będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i będą odpowiedzialne za: a) projektowanie i posiadają wymagane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wymagane przepisami prawa budowlanego oraz posiadają co najmniej 5 letni staż pracy w pełnieniu wskazanej funkcji tj.: a.1) projektant koordynator opracowań projektowych oraz kierujący nadzorem autorskim, a.2) projektant i sprawdzający - 2 osoby - w branży konstrukcyjno - budowlanej, a.3) projektant i sprawdzający - 2 osoby - w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, a.4) projektant i sprawdzający - 2 osoby - w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, a.5) projektant i sprawdzający w specjalności instalacji niskoprądowych, z tym, że osoba ta musi posiadać poświadczenie bezpieczeństwa osobowego do klauzuli, co najmniej zastrzeżone wraz z zaświadczeniem o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych. b) kierowanie robotami budowlanymi i posiadają wymagane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wymagane przepisami prawa budowlanego oraz posiadają co najmniej 5 letni staż pracy w pełnieniu wskazanej funkcji tj.: b.1) kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, b.2) kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, b.3) kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych b.4) kierownik robót w specjalności instalacji niskoprądowych, z tym, że osoba ta musi posiadać poświadczenie bezpieczeństwa osobowego do klauzuli, co najmniej zastrzeżone wraz z zaświadczeniem o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych. 1.2.2. Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający żąda dołączenia do oferty wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za projektowanie dla osób wskazanych w pkt III ppkt 1.2.1 litera a) SIWZ i kierowanie robotami budowlanymi dla osób wskazanych w w pkt III ppkt 1.2.1 litera b) SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz zakresu wykonywanych przez nich czynności i informacji o podstawie dysponowania tymi osobami sporządzony wg wzoru załącznika nr 5 do SIWZ wraz z oświadczeniem, że a) Zamawiający żąda oświadczenia, że osoby wskazane w pkt III ppkt 1.2.1 a.5) i b.4) SIWZ posiadają poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli zastrzeżone oraz zaświadczenia o odbyciu przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. 1.2.3. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonego do oferty oświadczenia w formie spełnia, nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP. 1.2.4. W przypadku, gdy Wykonawca nie dysponuje osobami, o których mowa w pkt 1.2.1, a dopiero będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z wypełnionym wg wzoru załącznikiem nr 5 do SIWZ, wymagane jest pisemne zobowiązanie innego podmiotu/ów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia 1.3. Jeżeli Wykonawcy będą wspólnie ubiegać się o zamówienie (np. konsorcjum) warunki postawione w pkt 1.1 i 1.2 mogą spełniać wspólnie. 1.4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki łączy lub będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5).

- W ogłoszeniu jest: 1. Oświadczenie, Wykonawcy o udzieleniu gwarancji na: 1.1 wykonaną dokumentację, złożone na załączniku nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy lub na odrębnym dokumencie. 1.2 wykonane roboty budowlane i zamontowany sprzęt, złożone na załączniku nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy lub na odrębnym dokumencie. 2. Oświadczenie Wykonawcy, że z chwilą dokonania płatności za dokumentację na Zamawiającego przechodzą wszelkie majątkowe prawa autorskie do przygotowanej dokumentacji, w tym jej elementów składowych, na wszystkich polach eksploatacji niezbędnych Zamawiającemu do korzystania z rezultatów tych prac, złożone na załączniku nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy lub na odrębnym dokumencie. 3. Oświadczenie, Wykonawcy czy powierzy wykonanie zamówienia podwykonawcy/om, a w przypadku gdy powierzy oświadczenie Wykonawcy wskazujące, jaki zakres zamówienia będzie realizował przy udziale podwykonawcy/ów złożone na załączniku nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy lub na odrębnym dokumencie. 4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum) oświadczenie Wykonawców jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia będzie realizował każdy z Wykonawców występujących wspólnie, złożone na odrębnym dokumencie.

- W ogłoszeniu powinno być: 1. Oświadczenie, Wykonawcy o udzieleniu gwarancji na: 1.1 wykonaną dokumentację, złożone na załączniku nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy lub na odrębnym dokumencie. 1.2 wykonane roboty budowlane i zamontowany sprzęt, złożone na załączniku nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy lub na odrębnym dokumencie. 2. Oświadczenie Wykonawcy, że z chwilą dokonania płatności za dokumentację na Zamawiającego przechodzą wszelkie majątkowe prawa autorskie do przygotowanej dokumentacji, w tym jej elementów składowych, na wszystkich polach eksploatacji niezbędnych Zamawiającemu do korzystania z rezultatów tych prac, złożone na załączniku nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy lub na odrębnym dokumencie. 3. Oświadczenie, Wykonawcy czy powierzy wykonanie zamówienia podwykonawcy/om, a w przypadku gdy powierzy oświadczenie Wykonawcy wskazujące, jaki zakres zamówienia będzie realizował przy udziale podwykonawcy/ów złożone na załączniku nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy lub na odrębnym dokumencie..

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

- W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.09.2013 godzina 13:00, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Zespół Zamówień Publicznych ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice.

- W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.09.2013 godzina 13:00, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Zespół Zamówień Publicznych ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice.

II.2) Tekst, który należy dodać:

- Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.3.2).

- Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a w szczególności: 1.1. posiadają wiedzę i doświadczenie 1.1.1. Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał się wiedzą i doświadczeniem w zakresie wykonania jednego zadania polegającego na zaprojektowaniu i wybudowaniu (wyremontowaniu) na kwotę, co najmniej 1 000 000,00 zł netto. Zamawiający dopuszcza wykazanie się wiedzą i doświadczeniem osobno dla usługi projektowej i osobno dla wykonywanych robót jeżeli projekt i roboty dotyczyły tego samego obiektu i łączna ich wartość wynosi, co najmniej 1 000 000,00 zł, a podmioty wykonujące projekt i roboty budowlane składają ofertę wspólnie lub będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia. 1.3. Jeżeli Wykonawcy będą wspólnie ubiegać się o zamówienie (np. konsorcjum) warunki postawione w pkt 1.1 i 1.2 mogą spełniać wspólnie. 1.4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki łączy lub będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

- Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.3.4).

- Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a w szczególności: 1.2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 1.2.2. Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający żąda dołączenia do oferty wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za projektowanie dla osób wskazanych w pkt III ppkt 1.2.1 litera a) SIWZ i kierowanie robotami budowlanymi dla osób wskazanych w w pkt III ppkt 1.2.1 litera b) SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz zakresu wykonywanych przez nich czynności i informacji o podstawie dysponowania tymi osobami sporządzony wg wzoru załącznika nr 5 do SIWZ a) Zamawiający żąda oświadczenia, że osoby wskazane w pkt III ppkt 1.2.1 a.5) i b.4) SIWZ posiadają poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli zastrzeżone oraz zaświadczenia o odbyciu przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. 1.3. Jeżeli Wykonawcy będą wspólnie ubiegać się o zamówienie (np. konsorcjum) warunki postawione w pkt 1.1 i 1.2 mogą spełniać wspólnie. 1.4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki łączy lub będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

- Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.4.1).

- Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 1.4. oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.5.

- Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 5. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z podmiotów występujących wspólnie musi przedłożyć w ofercie dokumenty określone w pkt IVA ppkt 2.1 - 2.7. SIWZ oraz dokumenty pkt IV A ppkt 3.1.lub ppkt 3.2. SIWZ zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy PZP. Dokumenty i oświadczenia wymienione w podpunktach w pkt IVA 1.1 - 1.4 SIWZ Wykonawcy mogą przedstawić łącznie. Dopiero łączna ocena Wykonawców występujących wspólnie będzie świadczyć o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu..