# U M O W A   (PROJEKT)

zawarta w dniu ....................................... w Katowicach pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach ul. Lompy 19 NIP 6340137913, REGON 270208292 reprezentowaną przez działającego  z upoważnienia Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji:

Śląskiego Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji –  ….......................................

zwaną dalej  „Zamawiającym”,

a

…............................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą” o następującej treści:

- § 1

1.  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ułożenia kabla światłowodowego dostarczonego przez Wykonawcę. Zakres prac przewidzianych niniejszą umową określa szczegółowo załącznik nr …..   do SIWZ stanowiący załącznik nr 1 do umowy.

2.   Wykonawca przed przystąpieniem do dostarczenia i ułożenia kabla światłowodowego sporządzi „Projekt Wykonawczy” uwzględniający  obowiązujące przepisy oraz warunki umowy, który przed przystąpieniem do realizacji prac musi zostać zaakceptowany przez Telekomunikację Polską S.A., KWP w Katowicach oraz    KW PSP w Katowicach.

3.	Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 Ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 roku.

§ 2

1. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy przekaże Wykonawcy dokumenty niezbędne do przygotowania projektów.

2.   Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową oraz wykonanie odbiorów z ramienia Zamawiającego prowadzić będą osoby wyznaczona z Wydziału Teleinformatyki KWP w Katowicach:

- Jarosław Muszczek

- Ryszard Wiercioch

§ 3

1.  Strony ustalają termin realizacji prac:

a) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu „Projektu Wykonawczego” nastąpi w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w  § 2 ust. 1 umowy.

b)  zakończenia wszystkich prac związanych z realizacją umowy w tym odbioru nastąpi w terminie do 15 grudnia 2013 roku.

§ 4

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie :

Maksymalna wartość zamówienia dla zadania nr …........... wynosi: ..........................................złotych brutto, słownie:....................................... w tym podatek VAT..............% zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym  załącznik nr …. do umowy.

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie czynności związane z realizacją zadania.

§ 5

Wykonawca udziela gwarancji na zrealizowany zakres robót na okres 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego.

§ 6

1. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan  techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.

2.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany przez Zamawiającego teren do realizacji zadania z chwilą jego przejęcia.

3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ .

4. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie trwania prac, we własnym zakresie  zabezpieczyć pojemnik na składowanie odpadów.

5. Wykonawca jest zobowiązany z chwilą zakończenia prac do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.

6. Wszelkie opłaty wynikające z wykonania przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca (tymczasowe zajęcie pasa drogowego itp.), z wyłączeniem kosztów umieszczenia urządzeń podziemnych w pasie drogowym, kolejowym, leśnym itp. Koszty te ponosi Zamawiający.

§ 8

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe w związku z prowadzeniem robót.

§ 9

1. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu lub niezbędnych, z zastosowaniem zasad sztuki budowlanej.

2. Odbiór przez Zamawiającego zgłoszonych do odbioru robót nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę.

3. Ostateczny odbiór przedmiotu umowy nastąpi w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru.

§10

1. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 28 dni od dnia wystawienia faktury pod warunkiem, że Wykonawca doręczy Zamawiającemu  fakturę VAT w terminie 7 dni od dnia jej wystawienia. Uchybienie temu terminowi powoduje, iż termin zapłaty przedmiotowej faktury wynosić będzie 21 dni od dnia otrzymania faktury na wskazane konto Wykonawcy.

2. Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia przelewu do banku.

3. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany przez Strony bez uwag protokół odbiór robót, stanowiących przedmiot umowy.

4. Zamawiający nie dopuszcza wystawiania faktur częściowych.

§ 11

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

2. Za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia w wysokości 2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

3. Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

4. W przypadku niezrealizowania prac przewidzianych w umowie w terminie do 15 grudnia 2013 r. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy i naliczenia kary umownej określonej w ust. 1. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza odbiór częściowy obejmujący wykonane prace i wystawienie przez Wykonawcę faktury częściowej za wykonane prace.

5. W przypadku wykazania przez Wykonawcę, że opóźnienie nie nastąpiło z jego winy, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo żądania odstąpienia od naliczenia kary umownej.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia wartości naliczonych kar umownych z faktur wystawianych przez Wykonawcę, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na piśmie o potrąceniu i jego wysokości.

§ 12

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 Prawa zamówień publicznych.

2. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, w przypadku gdy szkoda przekroczy wysokość kar umownych.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

§ 14

Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu właściwym miejscowo dla Zamawiającego sądom powszechnym.

§ 15

Zastrzega się niedopuszczalność przeniesienia wierzytelności bez zgody Zamawiającego.

§ 16

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA: