ZP-2380-807-140/6630/2013						Katowice, dn. 22.11.2013 r.

Egz. pojedynczy

Dot. prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup pojazdów samochodowych”.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 poniżej podaję treść zapytań z odpowiedziami.

Zapytania z dnia 20.11.2013 r.

Pyt. 1	„Do zał. Nr 3 do SIWZ; § 5 ust. 1, pkt 2ppkt 1-3 „Kary umowne”

- …… 20 % wartości brutto wskazanej w § 2 ust. 1 umowy niezrealizowanej części zamówienia

- …. .0,5% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy rozpoczęty dzień …., 1% za każdy dzień następny …

- …prawa opcji w wysokości 0,5 % wartości brutto niezrealizowanego zamówienia …

W nawiązaniu do powyższego zapisu chcielibyśmy zwrócić uwagę Zamawiającego na poniższe zagadnienia oraz w konsekwencji prosić o zmianę brzmienia przywołanych punktów.

Uzasadnienie:

Można się spodziewać, że całkowita wartość kontraktu przekroczy kwotę 1 000 000 PLN brutto. Biorąc to pod uwagę, w obecnym brzmieniu kary umowne za

- odstąpienie od umowy wyniosą 200 000 PLN brutto

- za każdy dzień spóźnienia choćby jednej sztuki samochodu będą wynosić około 5 000 PLN lub spóźnienia powyżej 10 dni 10 000 PLN brutto.

Jest to wartość i praktyka dotąd niespotykana w dostawach dla jednostek Policji.

Pozostawienie zapisu w obecnym stanie może spowodować zdecydowane zwiększenie cen ofert, jako że Wykonawcy mogą doliczyć te kary do swoich kalkulacji lub nawet całkowicie odstąpić od złożenia ofert, ponieważ ryzyko transakcji będzie zbyt duże.

Zgadzamy się z Zamawiającym, że kary umowne są potrzebne i dyscyplinują wykonawców do terminowej realizacji dostaw, jednak ich wysokość w tym postępowaniu jest nieadekwatna do ogólnie przyjętych wartości w przetargach publicznych.

Jako przykłady można podać inne przetargi z ostatnich dwóch lat dla jednostek Policji gdzie wartości te wynosiły odpowiednio:

- 5 do 10 % wartości kontraktu

- 0,1 wartości pojazdy za każdy dzień opóźnienia”

Odp. 1	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych. Wysokości kar umownych nie odbiegają od powszechnie stosowanych, albowiem:

- w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca kara umowna wynosi 20 % wartości brutto wskazanej w § 2 ust. 1 umowy niezrealizowanej części zamówienia.

Tym samym 20 % karę umowną poniósłby Wykonawca całkowicie odstępujący od wykonania zamówienia. W każdym innym przypadku kara będzie uzależniona od tego, jaka część dostawy zostanie zrealizowana, a jaka nie zostanie zrealizowana na dzień 30.12.2013 r. Ponadto należy zwrócić uwagę, iż Zamawiający zachował równość stron i przewidział zapłatę kary umownej dla Wykonawcy w wysokości 20 % wartości umowy brutto w przypadku, gdy to Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.

Biorąc pod uwagę przytoczone przez Państwa wyliczenia odstąpienie od umowy przy braku realizacji jednego samochodu skutkowałoby naliczeniem kary umownej w wysokości 20 % wyłącznie od wartości tego samochodu tj.: zakładana przez Państwa wartość kontraktu 1 000 000,00 zł podzielona na 16 sztuk samochodów (ilość przewidziana przez Zamawiającego w zamówieniu podstawowym) = 62 500,00 zł/ za samochód, wobec czego odstąpienie od umowy w wyniku niezrealizowania dostawy jednego samochodu to kara umowna wynosząca 62 500,00 x 20 % = 12 500,00 zł

- w razie opóźnienia w wykonaniu umowy w zakresie podstawowym kara umowna wynosi 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 10 dni, 1% za każdy dzień następny – w sumie nie więcej niż 20% wartości umowy brutto a po osiągnięciu 20 % wysokości Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy zgodnie z  § 5 ust. 2 pkt. 1 umowy.

Tym samym późnienie w dostawie jednego samochodu będzie skutkowało naliczeniem kary umownej w wysokości 0,5 % wartości tego samochodu za każdy dzień opóźnienia, a nie jak Państwo wskazują wartości całego kontraktu tj. wg danych przyjętych przez Państwa, opóźnienie w dostawie jednego samochodu to: 62 500,00 x 0,5 % = 327,50 zł za każdy dzień opóźnienia trwającego do 10 dni, czyli maksymalnie 3 275,00 zł i jeżeli opróżnienie będzie trwało dłużej to 62 500,00 x 1% = 625,00 zł za każdy dzień opóźnienia do 20 % wartości tego samochodu, czyli do kwoty 12 500,00 zł, gdzie Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

Zmiana wysokości kary umownej za każdy dzień opróżnienia na 0,1 % spowodowałaby, iż Wykonawca mógłby się opróżnić w dostawie jednego samochodu o 200 dni zanim osiągnąłby 20 % wartości niezrealizowanej części i gdzie przysługiwałoby Zamawiającemu prawo do odstąpienia od umowy tj.: wg danych przyjętych przez Państwa opóźnienie w dostawie jednego samochody to: 62 500,00 x 0,1 % = 62,50 zł za każdy dzień opóźnienia, czyli do kwoty 12 500,00 zł stanowiącej 20 % podzielone przez 62,50 zł = 200 dni.

- w przypadku wykorzystania przez Zamawiającego prawa opcji kara umowna wynosi 0,5 % wartości brutto niezrealizowanego zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od terminu  określonego w § 3 ust. 2.

Tym samym późnienie w dostawie jednego samochodu w prawie opcji będzie skutkowało naliczeniem kary umownej w wysokości 0,5 % wartości tego samochodu za każdy dzień opóźnienia, a nie jak Państwo wskazują wartości całego kontraktu. W tym przypadku wyliczenia jak wyżej.

Wyk w 1 egz. BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego