ZP-2380-503-46/3257/2014							   Katowice, dnia 02.10.2014 r.

Egz. pojedynczy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Orzeszu wraz z wykonaniem instalacji c.o i gazu”

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że modyfikuje treść ogłoszenia o zamówieniu w zakresie Sekcji II.2) „czas trwania zamówienia lub termin wykonania” poprzez zmianę jego treści z: „Zakończenie 30.11.2014 r.” na: „Okres w dniach: 45 dni od daty zawarcia umowy”

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu w powyższym zakresie została zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych i umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu nie wpływa na zmianę terminu składania ofert, tj. 13.10.2014 r. do godz. 11:00.

Równocześnie w związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w zakresie Rozdziału II TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA poprzez zmianę jego treści z: „Od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2014 r.” na: „45 dni od daty zawarcia umowy”

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 2 do SIWZ – projekt umowy, w zakresie:

- § 4 ust.1, lit. b) z dotychczasowego: „zakończenie robót: 30.11.2014 r. Dzień zakończenia robót to dzień pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę robót odbioru końcowego.” na: „zakończenie robót: 45 dni od daty zawarcia umowy. Dzień zakończenia robót to dzień pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę robót odbioru końcowego.”

- § 13 ust.1 pkt 2  z dotychczasowego: „Za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru końcowego w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki do wysokości 3% wartości umowy brutto wskazanej w § 5 ust. 1 umowy. Po przekroczeniu wysokości kar umownych odpowiadających 3% wartości umowy brutto Zamawiający może wypowiedzieć umowę z winy Wykonawcy z zastosowaniem kary umownej przewidzianej w ust. 1” na: „Za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru końcowego w wysokości 0,30% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki do wysokości 3% wartości umowy brutto wskazanej w § 5 ust. 1 umowy. Po przekroczeniu wysokości kar umownych odpowiadających 3% wartości umowy brutto Zamawiający może wypowiedzieć umowę z winy Wykonawcy z zastosowaniem kary umownej przewidzianej w ust. 1”

- § 13 ust.1 pkt 3  z dotychczasowego: „Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad do 3% wartości umowy brutto wskazanej w § 5 ust. 1 umowy. Po przekroczeniu wysokości kar umownych odpowiadających 3% wartości umowy brutto Zamawiający może wypowiedzieć umowę z winy Wykonawcy z zastosowaniem kary umownej przewidzianej w ust. 1.” na: „Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,30% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad do 3% wartości umowy brutto wskazanej w § 5 ust. 1 umowy. Po przekroczeniu wysokości kar umownych odpowiadających 3% wartości umowy brutto Zamawiający może wypowiedzieć umowę z winy Wykonawcy z zastosowaniem kary umownej przewidzianej w ust. 1.”

Załączniki:

Załącznik nr 2 do SIWZ  – projekt umowy – zmodyfikowany

Wyk w 1 egz. M.K.

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego