# U M O W A – PROJEKT

zawarta w dniu ....................................... w Katowicach pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach ul. Lompy 19 NIP 6340137913, REGON 270208292 reprezentowaną przez działającego  z upoważnienia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach:

Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach–  insp. mgr Piotr Kucia

zwaną dalej  „Zamawiającym”,

a

…............................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą” o następującej treści:

- § 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przygotowanie infrastruktury teletechnicznej w celu przeniesienia usług realizowanych po kablach telekomunikacyjnych Policji z aktualnej siedziby KMP Bielsko Biała  przy ul. Rychlińskiego do nowo budowanego obiektu KMP w Bielsku Białej przy ul. Wapiennej poprzez ułożenie kabla światłowodowego dostarczonego przez Wykonawcę, w relacji ……………………, zgodnie z oświadczeniem zawartym w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr ………….. do ogłoszenia, a stanowiącym załącznik nr …………...do umowy. Zakres prac przewidzianych niniejszą umową określa szczegółowo załącznik nr …. do ogłoszenia stanowiący załącznik nr …. do umowy.

2. Wykonawca przed przystąpieniem do dostarczenia i ułożenia kabla światłowodowego sporządzi „Projekt Wykonawczy” uwzględniający  obowiązujące przepisy oraz warunki umowy, który przed przystąpieniem do realizacji prac musi zostać zaakceptowany przez  Orange Polska S.A.  oraz przez KWP w Katowicach.

3. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, nr postępowania ZP-2380-408-86/2017.

4. Wykonawca wykona usługę własnymi siłami bez udziału podwykonawców / z udziałem podwykonawcy(ów), któremu zamierza powierzyć następujący zakres: …………………………… .

- 5. W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania podwykonawcy jak za działanie własne, w szczególności odpowiedzialność za wszelkie zawinione i niezawinione szkody, które powstały w związku z powierzeniem wykonania części zamówienia oraz za zapłatę podwykonawcy za zrealizowany zakres umowy wynikający z ust. 4.

- 6. W sytuacji nieprzewidzianej w chwili zawierania umowy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia W takim przypadku wniosek o wyrażenie zgody musi zawierać uzasadnienie faktyczne i mają zastosowanie § 1 ust. 7 i ust. 8.

- 7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia wymaga każdorazowo uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Wyrażenie zgody lub odmowa winna nastąpić w ciągu 14 dni od złożenia przez Wykonawcę wniosku, w którym co najmniej wskaże on podwykonawcę i cześć zamówienia, która zamierza powierzyć do wykonania.

8. Niedopełnienie obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego na powierzenie wykonania części zamówienia zgodnie z ust. 6 będzie skutkowało prawem Zamawiającego do wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy i prawem do naliczenia kary umownej zgodnie z § 10 pkt 1.

9. Czynności związane z dokonaniem ułożeniem kabla światłowodowego wykonawca zobowiązany jest wykonać osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, lub pracę tymczasową. W związku z powyższym wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące czynność polegającą na  ułożeniem kabla światłowodowego wykonują pracownicy zatrudnieni  na podstawie umowy o pracę, lub pracę tymczasową zgodnie z Wykazem Osób Zatrudnionych. Wykonawca najpóźniej w terminie 5 dniu roboczych od dnia zawarcia umowy przekaże uprawnionemu pracownikowi zamawiającego z Wydziału Teleinformatyki KWP w Katowicach wykaz osób zatrudnionych.  Brak przedłożenia niniejszej listy będzie miał prawo naliczyć karę umowną zgodnie z § 10 ust. 7 jak również wypowiedzieć umowę z winy wykonawcy.

10. W przypadku stwierdzenia przez zamawiającego, że wykonawca wykonuje usługę z naruszeniem zapisów ustępu 9 zamawiający będzie miał prawo naliczyć karę umowną zgodnie z § 10 ust. 8.

11. O każdej zmianie personalnej osób wymienionych w ust. 9 Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego. Wykonawca będzie mógł wprowadzić do realizacji zamówienia nowe osoby dopiero po dokonaniu zmiany u Zamawiającego.

12. Zmiany, o których mowa w ust. 10 wymagają przedłożenia Zamawiającemu, oświadczenia wykonawcy, że wskazane osoby do wykonywania usługi są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, lub pracę tymczasową oraz nowej listy.

13. Zamawiającemu w każdym momencie realizacji umowy przysługuje prawo do skontrolowania spełniania wymagań przez wykonawcę w zakresie określonym ust. 9,10 i 11.

§ 2

1. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy przekaże Wykonawcy dokumenty niezbędne do przygotowania projektu.

2. Z ramienia Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w zakresie realizacji niniejszej umowy jest: ….........................................................… tel. …………………………… .

3. Z ramienia Wykonawcy osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji niniejszej umowy jest: ….........................................................… tel. …………………………… .

§ 3

1. Strony ustalają termin realizacji prac:

a) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu „Projektu Wykonawczego” nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 umowy.

b) zakończenia wszystkich prac związanych z realizacją umowy w tym odbioru nastąpi w terminie do 22.12.2017 roku. Z zastrzeżeniem że odbiór końcowy nie może odbyć się wcześniej niż 15.12.2017r

§ 4

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie, maksymalna wartość zamówienia wynosi: .......................................… złotych brutto, słownie:....................................... w tym podatek VAT..............% zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym  załącznik nr …. do umowy;

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie czynności związane z realizacją zadania.

§ 5

Wykonawca udziela gwarancji na zrealizowany zakres robót na okres 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego.

§ 6

1. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany przez Zamawiającego teren do realizacji zadania z chwilą jego przejęcia.

3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP i P. POŻ.

4. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie trwania prac, we własnym zakresie zabezpieczyć pojemnik na składowanie odpadów.

5. Wykonawca jest zobowiązany z chwilą zakończenia prac do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.

6. Wszelkie opłaty wynikające z wykonania przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca (tymczasowe zajęcie pasa drogowego itp.), z wyłączeniem kosztów umieszczenia urządzeń podziemnych w pasie drogowym, leśnym itp. Koszty te ponosi Zamawiający.

§ 7

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe w związku z prowadzeniem robót.

§ 8

1. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu lub niezbędnych, z zastosowaniem zasad sztuki budowlanej.

2. Odbiór przez Zamawiającego zgłoszonych do odbioru robót nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę i zostanie potwierdzony protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.

§ 9

1. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie jednorazowo w formie polecenia przelewu z konta KWP Katowice w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury na wskazane konto Wykonawcy.

2. Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia przelewu do banku.

3. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół odbioru końcowego, stanowiących przedmiot umowy.

4. Zamawiający nie dopuszcza wystawiania faktur częściowych z zastrzeżeniem § 10 ust. 4.

§ 10

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

2. Za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia w wysokości 1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki do wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

3. Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

4. W przypadku niezrealizowania prac przewidzianych w umowie w terminie do 22 grudnia 2017 r. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy i naliczenia kary umownej określonej w ust. 1. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza odbiór częściowy obejmujący wykonane prace i wystawienie przez Wykonawcę faktury częściowej za wykonane prace.

5. W przypadku wykazania przez Wykonawcę, że opóźnienie nie nastąpiło z jego winy, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo żądania odstąpienia od naliczenia kary umownej.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia wartości naliczonych kar umownych z faktur wystawianych przez Wykonawcę, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na piśmie o potrąceniu i jego wysokości.

7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu  Zamawiającemu listy osób zatrudnionych, o którym mowa w § 1 ust 9  niniejszej umowy. W przypadku przekroczenia terminu o 15 dni roboczych zamawiający może wypowiedzieć umowę z winy wykonawcy i naliczyć karę umowną wskazaną w ust. 1 niniejszego paragrafu.

8. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi Zamawiającemu na podstawie umowy o pracę lub umowy tymczasowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo naliczenia kary umownej w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę wskazaną w wykazie osób zatrudnionych.

9. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, w przypadku gdy szkoda przekroczy wysokość kar umownych.

§ 11

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 12

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawa Prawo zamówień publicznych.

2. Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu właściwym miejscowo dla Zamawiającego sądom powszechnym.

3. Zastrzega się niedopuszczalność przeniesienia wierzytelności bez zgody Zamawiającego.

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA: